LWMS

Logistics Warehouse Management System

Hệ thống Quản lý Kho Vận Chuyển kiểu GHN / ViettelPost

TÀI LIỆU PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ — BRD v2.1 + ROADMAP DỰ ÁN

| Dự án | LWMS v2.1 — Kho Logistics |
| --- | --- |
| Phiên bản | 2.1 — Bổ sung Roadmap 7 Phase + Checklist chi tiết |
| Stack | ASP.NET Core 8, Clean Architecture, MSSQL, EF Core 8 |
| Cấu trúc | LWMS.API / Application / Domain / Infrastructure / Tests |
| Tiến độ tổng thể | 12/145 task hoàn thành (Phase 0: XONG) |
| Trạng thái | Phase 0 DONE — Bắt đầu Phase 1 |

# 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

## 1.1 Định hướng hệ thống

LWMS v2.0 được thiết kế theo mô hình kho logistics của GHN (Giao Hàng Nhanh) và ViettelPost — không phải kho bán hàng/thương mại điện tử thông thường.

Điểm khác biệt cốt lõi:

- Hàng hóa trong kho là bưu kiện của KHÁCH HÀNG GỬI (merchant/shop) — không phải hàng của công ty.

- Kho là trung gian: Tiếp nhận từ merchant → Phân loại → Vận chuyển tuyến → Giao shipper last-mile.

- Một bưu kiện đi qua nhiều kho: Kho gốc → Kho trung chuyển → Kho đích → Tay người nhận.

- Tồn kho = số bưu kiện đang nằm trong kho, không phải số lượng sản phẩm tồn.

- Doanh thu từ phí vận chuyển, thu hộ COD — không phải từ bán hàng.

## 1.2 Kiến trúc kỹ thuật

| Tầng | Project .NET | Trách nhiệm | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| Domain | LWMS.Domain | Entity, Enum, Value Object, Domain Service, Business Rule | Không ai (Zero dependency) |
| Application | LWMS.Application | CQRS Commands/Queries, MediatR Handlers, Validators, Interfaces | Domain |
| Infrastructure | LWMS.Infrastructure | EF Core, Repository, MSSQL, Email, File Storage | Application |
| API | LWMS.API | Controllers, Middleware, DI, Swagger, Auth | Application + Infrastructure |
| Tests | LWMS.Tests | Unit test + Integration test | Tất cả layers |

## 1.3 Tổng quan tiến độ dự án

| Phase | Tên giai đoạn | Trạng thái | Task | Ước tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Khởi tạo & Cấu hình | HOÀN THÀNH | 12/12 | 1 tuần |
| Phase 1 | Domain Layer — Entities & Business Rules | Chưa bắt đầu | 0/21 | 1-2 tuần |
| Phase 2 | Infrastructure — Database & Repository | Chưa bắt đầu | 0/21 | 1-2 tuần |
| Phase 3 | Application — CQRS & Business Logic | Chưa bắt đầu | 0/26 | 2-3 tuần |
| Phase 4 | API — Controllers & Middleware | Chưa bắt đầu | 0/24 | 1-2 tuần |
| Phase 5 | Security & Cross-Cutting | Chưa bắt đầu | 0/14 | 1 tuần |
| Phase 6 | Testing Toàn diện | Chưa bắt đầu | 0/14 | 1-2 tuần |
| Phase 7 | Performance & Production Ready | Chưa bắt đầu | 0/12 | 1 tuần |

# 2. ROADMAP & CHECKLIST 7 GIAI ĐOẠN

Hướng dẫn đọc bảng: Cột 1 = số thứ tự task (✔ = đã hoàn thành). Cột 2 = mô tả task. Cột 3 = loại (Core/DB/API/Infra/Test). Cột 4 = ghi chú kỹ thuật. Cột 5 = file/class liên quan trong project.

Phase 0 — Khởi tạo & Cấu hình dự án

Trạng thái: HOÀN THÀNH    |    Hoàn thành: 100% (12/12)

Giai đoạn khởi tạo solution, cấu hình kiến trúc Clean Architecture, kết nối MSSQL và đảm bảo toàn bộ project build thành công.

### Solution Structure & Project Setup

| # | Task | Loại | Ghi chú kỹ thuật | File / Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ✔ | Tạo solution LWMS.sln với 5 projects: API, Application, Domain, Infrastructure, Tests | Infra | Dùng dotnet new sln | LWMS.sln |
| ✔ | Cấu hình .editorconfig, .gitignore, Directory.Build.props | Infra | Chuẩn hóa code style | .editorconfig |
| ✔ | Cài NuGet: MediatR, FluentValidation, AutoMapper, Serilog | Infra | Xem versions file | *.csproj |
| ✔ | Cài Entity Framework Core + SqlServer provider | DB | EF Core 8.x | Infrastructure.csproj |
| ✔ | Cài Swashbuckle (Swagger), JWT Bearer authentication | API | Swagger UI có auth | API.csproj |
| ✔ | Cấu hình appsettings.json: ConnectionStrings, JwtSettings, Serilog | Infra | Secrets dùng env var production | appsettings.json |

### Clean Architecture Wiring & Kiểm tra

| # | Task | Loại | Ghi chú kỹ thuật | File / Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ✔ | LWMS.Domain: không reference bất kỳ project nào khác | Core | Zero dependency | Domain.csproj |
| ✔ | LWMS.Application: reference Domain; MediatR + FluentValidation | Core | CQRS setup | Application.csproj |
| ✔ | LWMS.Infrastructure: reference Application; EF Core + Identity | DB | AppDbContext ở đây | Infrastructure.csproj |
| ✔ | LWMS.API: reference Application + Infrastructure; DI registration | API | Program.cs wiring | Program.cs |
| ✔ | Cấu hình DI trong Program.cs: AddApplication(), AddInfrastructure() | Infra | Extension methods | Program.cs |
| ✔ | Kết nối MSSQL thành công, solution build và chạy Swagger UI | Test | Kiểm tra /swagger | AppDbContext.cs |

Phase 1 — Domain Layer — Entities & Business Rules

Trạng thái: CHƯA BẮT ĐẦU    |    Hoàn thành: 0% (0/21)

Xây dựng toàn bộ tầng Domain: Entity, Enum, Value Object, Domain Service, Business Rule thuần túy không phụ thuộc framework.

### Core Entities (LWMS.Domain/Entities)

| # | Task | Loại | Ghi chú kỹ thuật | File / Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BaseEntity: Id (Guid), CreatedAt, UpdatedAt | Core | Tất cả entity kế thừa | BaseEntity.cs |
| 2 | Merchant: MerchantCode, Name, Phone, Email, DefaultHubId, ApiKey, Status, COD bank info | Core | Multi-tenant key | Merchant.cs |
| 3 | Hub: HubCode, Name, HubType, Address, ProvinceCode, ManagerId, Capacity | Core | Nút trong mạng lưới | Hub.cs |
| 4 | Parcel (entity trung tâm): TrackingCode, Sender/Receiver, Weight, COD, Fees, Status, FailCount, SlaDate | Core | 50+ fields — xem BRD 7.3 | Parcel.cs |
| 5 | User: EmployeeCode, FullName, Phone, PasswordHash, Role, HubId | Core | Nhân viên + shipper | User.cs |
| 6 | Bag + BagItem: đóng gói nhiều bưu kiện để vận chuyển tuyến | Core | Bag 1-N BagItem | Bag.cs |
| 7 | TrackingLog: ParcelId, FromStatus, ToStatus, ActorId, Location, PhotoUrls (JSON) | Core | Append-only | TrackingLog.cs |
| 8 | ShipperAssignment, CodRecord, CodSettlement, ReturnOrder, PickupRequest | Core | Xem BRD 7.7-7.9 | *Record.cs |
| 9 | ServiceType (Tiêu chuẩn/Nhanh/Hỏa tốc), FeeConfig, Zone, Rack, ParcelLocation | Core | Cấu hình dịch vụ | ServiceType.cs |
| 10 | AuditLog: Action, EntityType, EntityId, Changes (JSON), IpAddress | Core | Append-only toàn cục | AuditLog.cs |

### Enums & Value Objects (LWMS.Domain/Enums, /ValueObjects)

| # | Task | Loại | Ghi chú kỹ thuật | File / Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ParcelStatus: 18 trạng thái đầy đủ (xem BRD Section 5) | Core | CREATED → DELIVERED/RETURNED | ParcelStatus.cs |
| 2 | UserRole, HubType, BagStatus, ReturnReason, CodStatus, MerchantStatus | Core | Dùng string conversion ở DB | Enums/*.cs |
| 3 | Value Object: Address (Street, Province, District, Ward) | Core | Immutable, no Id | Address.cs |
| 4 | Value Object: Money (Amount, Currency) | Core | Tránh dùng decimal lẻ | Money.cs |

### Domain Services & Business Rules (LWMS.Domain/Services)

| # | Task | Loại | Ghi chú kỹ thuật | File / Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ParcelStateMachine: whitelist transition, reject mọi chuyển trạng thái sai | Core | QT-ST01 đến ST05 | ParcelStateMachine.cs |
| 2 | TrackingCodeGenerator: format [HUB_CODE][YYYYMMDD][7 số seq], unique | Core | VD: HN01202506001234 | TrackingCodeGenerator.cs |
| 3 | WeightCalculator: dimensional weight (L×W×H÷5000), chargeable = MAX(actual, dim) | Core | Đơn vị gram | WeightCalculator.cs |
| 4 | SlaCalculator: tính ngày giao theo ServiceType + tuyến tỉnh/thành | Core | Xem bảng SLA BRD 8.4 | SlaCalculator.cs |
| 5 | FeeCalculator: phí vận chuyển, bảo hiểm, phụ phí | Core | Theo FeeConfig trong DB | FeeCalculator.cs |
| 6 | Unit test ParcelStateMachine: 18 trạng thái, hợp lệ và không hợp lệ | Test | xUnit + FluentAssertions | ParcelStateMachineTests.cs |
| 7 | Unit test WeightCalculator, FeeCalculator, TrackingCodeGenerator | Test | Edge cases | *Tests.cs |

Phase 2 — Infrastructure Layer — Database & Repositories

Trạng thái: CHƯA BẮT ĐẦU    |    Hoàn thành: 0% (0/21)

Triển khai tầng hạ tầng: EF Core mapping, Migration tạo đủ bảng theo schema BRD v2.0, Repository Pattern, UnitOfWork và AuditLog tự động.

### EF Core DbContext & Entity Configuration

| # | Task | Loại | Ghi chú kỹ thuật | File / Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AppDbContext: khai báo DbSet<T> cho tất cả entity | DB | Kế thừa DbContext | AppDbContext.cs |
| 2 | ParcelConfiguration: mapping 50+ cột, enum → string, composite index | DB | IEntityTypeConfiguration<Parcel> | ParcelConfiguration.cs |
| 3 | TrackingLogConfiguration: append-only (không navigation Update) | DB | INDEX(parcel_id, created_at) | TrackingLogConfiguration.cs |
| 4 | Cấu hình tất cả entity còn lại: Merchant, Hub, User, Bag, BagItem, ... | DB | Mỗi entity 1 file config | *Configuration.cs |
| 5 | Global Query Filter: tenant filter (MerchantId) + soft delete | DB | Gọi trong OnModelCreating | AppDbContext.cs |
| 6 | ValueConverter: enum → string trong DB (dễ đọc, dễ debug) | DB | Không dùng int enum | EnumConverters.cs |
| 7 | JSON Column: TrackingLog.PhotoUrls, AuditLog.Changes (dùng OwnsOne/ToJson) | DB | MSSQL JSON support | *Configuration.cs |

### Migrations & Data Seeding

| # | Task | Loại | Ghi chú kỹ thuật | File / Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | InitialMigration: tạo toàn bộ bảng theo schema BRD v2.0 | DB | dotnet ef migrations add Initial | Migrations/*.cs |
| 2 | Migration thêm indexes: tracking_code, status+hub_id, sla_date, receiver_phone | DB | Chạy EXPLAIN query plan | Migrations/*.cs |
| 3 | Seed: ServiceTypes (Tiêu chuẩn 3-5 ngày, Nhanh 1-2 ngày, Hỏa tốc same-day) | DB | HasData trong config | AppDbContext.cs |
| 4 | Seed: 2 Hub mẫu (HN-01 Hà Nội, HCM-01 TP.HCM) | DB | Dùng để test routing | AppDbContext.cs |
| 5 | Seed: Admin user mặc định (password hash BCrypt, role=ADMIN) | DB | Không commit plain text | AppDbContext.cs |
| 6 | Seed: 1 Merchant mẫu + API key để test | DB | Chỉ dev environment | AppDbContext.cs |
| 7 | Kiểm tra migration chạy clean trên MSSQL, verify tất cả bảng, index | Test | dotnet ef database update | - |

### Repository Pattern & UnitOfWork

| # | Task | Loại | Ghi chú kỹ thuật | File / Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IRepository<T>: GetByIdAsync, GetAllAsync, AddAsync, UpdateAsync, DeleteAsync | Core | Trong Application layer | IRepository.cs |
| 2 | IParcelRepository: FindByTrackingCode, GetByMerchant, GetByStatus, GetSlaAlert | Core | Query phức tạp riêng | IParcelRepository.cs |
| 3 | IHubRepository, IMerchantRepository, IUserRepository, IBagRepository | Core | Cùng trong Application | I*Repository.cs |
| 4 | Implement tất cả interfaces trong Infrastructure (EF Core) | DB | Kế thừa RepositoryBase<T> | *Repository.cs |
| 5 | IUnitOfWork + implementation; AuditLog interceptor tự động khi SaveChanges | DB | ISaveChangesInterceptor | AuditInterceptor.cs |
| 6 | Row Level Security MSSQL: cấu hình deny UPDATE/DELETE trên tracking_logs, audit_logs | DB | QT-DB01, QT-DB02 | Migration_RLS.cs |
| 7 | Integration test: Repository với TestContainers (SQL Server) hoặc LocalDB | Test | Test CRUD + filter | *RepositoryTests.cs |

Phase 3 — Application Layer — CQRS & Business Logic

Trạng thái: CHƯA BẮT ĐẦU    |    Hoàn thành: 0% (0/26)

Toàn bộ business logic qua MediatR: Commands, Queries, Validators, Pipeline Behaviors. Đây là tầng quan trọng nhất — không phụ thuộc framework.

### MediatR Setup & Pipeline Behaviors

| # | Task | Loại | Ghi chú kỹ thuật | File / Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AddApplication() extension method: đăng ký MediatR, AutoMapper, FluentValidation | Core | Gọi từ Program.cs | DependencyInjection.cs |
| 2 | ValidationBehavior: chạy validator trước handler, throw ValidationException nếu lỗi | Core | IPipelineBehavior<TReq,TRes> | ValidationBehavior.cs |
| 3 | LoggingBehavior: log request type + execution time | Core | Dùng ILogger | LoggingBehavior.cs |
| 4 | AuthorizationBehavior: kiểm tra role từ ICurrentUser trước handler | Core | Custom attribute | AuthorizationBehavior.cs |
| 5 | ICurrentUser service: lấy userId, role, hubId từ HTTP context | Core | Inject vào handlers | ICurrentUser.cs |

### Parcel Commands & Queries

| # | Task | Loại | Ghi chú kỹ thuật | File / Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CreateParcelCommand + Handler: sinh tracking, tính phí, validate hub, cập nhật DB | Core | QT-P01, QT-P03 | CreateParcelCommand.cs |
| 2 | CreateParcelCommandValidator: required fields, phone regex, province/district hợp lệ | Core | FluentValidation | CreateParcelValidator.cs |
| 3 | PrintLabelCommand: cập nhật status → LABEL_PRINTED | Core | Dùng StateMachine | PrintLabelCommand.cs |
| 4 | CancelParcelCommand: chỉ khi CREATED/LABEL_PRINTED — xem QT-P02 | Core | Throw nếu sai state | CancelParcelCommand.cs |
| 5 | GetParcelByTrackingQuery: trả DTO + history (ẩn SĐT đầy đủ public) | Core | QT privacy | GetParcelByTrackingQuery.cs |
| 6 | GetParcelListQuery: filter merchant/status/date, paging cursor-based | Core | Max 100/page | GetParcelListQuery.cs |
| 7 | GetSlaAlertQuery: bưu kiện sắp vi phạm SLA trong 24h tới | Core | QT-SLA01 | GetSlaAlertQuery.cs |

### Kho & Vận chuyển Commands

| # | Task | Loại | Ghi chú kỹ thuật | File / Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ScanInboundCommand: scan nhận vào kho, cân/đo, AT_ORIGIN_HUB, ghi TrackingLog | Core | Idempotent scan | ScanInboundCommand.cs |
| 2 | SortParcelCommand: phân loại tuyến, gợi ý dest_hub, cập nhật SORTED | Core | Rule routing | SortParcelCommand.cs |
| 3 | CreateBagCommand + AddParcelToBagCommand: tạo túi, scan bưu kiện vào túi | Core | Kiểm tra parcel chưa trong túi | BagCommands.cs |
| 4 | SealBagCommand: đóng túi SEALED, cập nhật ParcelCount, sinh manifest URL | Core | QT-K02 | SealBagCommand.cs |
| 5 | ReceiveBagCommand: kho đích scan nhận túi, từng bưu kiện → AT_DEST_HUB | Core | Kiểm tra missing parcel | ReceiveBagCommand.cs |
| 6 | AssignShipperCommand: phân công, ưu tiên SLA, cân bằng tải shipper | Core | QT-SLA01 | AssignShipperCommand.cs |
| 7 | OutboundScanCommand: shipper scan xác nhận nhận hàng → OUT_FOR_DELIVERY | Core | Validate manifest | OutboundScanCommand.cs |

### Giao hàng, COD & Hoàn hàng Commands

| # | Task | Loại | Ghi chú kỹ thuật | File / Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DeliverySuccessCommand: DELIVERED, ghi COD collected, lưu POD photo, OTP validate | Core | QT-C01, QT-P05 | DeliverySuccessCommand.cs |
| 2 | DeliveryFailedCommand: tăng fail_count, nếu đủ lần → tự động tạo ReturnOrder | Core | QT-P04: 3 lần | DeliveryFailedCommand.cs |
| 3 | CreateReturnOrderCommand + ReceiveReturnCommand: tạo đơn hoàn, scan nhận về kho | Core | QT-K04 | ReturnCommands.cs |
| 4 | SubmitCodCommand: shipper nộp COD về kho, kế toán xác nhận | Core | QT-C01 24h deadline | SubmitCodCommand.cs |
| 5 | SettleCodCommand: đối soát COD, tổng hợp cho merchant | Core | QT-C02, QT-C04 | SettleCodCommand.cs |

### Auth Commands

| # | Task | Loại | Ghi chú kỹ thuật | File / Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LoginCommand: validate phone+password BCrypt, issue JWT + refresh token | Core | Access 1h, Refresh 7d | LoginCommand.cs |
| 2 | RefreshTokenCommand: gia hạn access token từ refresh token hợp lệ | Core | Invalidate old token | RefreshTokenCommand.cs |
| 3 | CreateUserCommand, ChangePasswordCommand (Admin only) | Core | Role check | UserCommands.cs |

Phase 4 — API Layer — Controllers & Middleware

Trạng thái: CHƯA BẮT ĐẦU    |    Hoàn thành: 0% (0/24)

Tầng trình bày: Controllers RESTful, Middleware xử lý lỗi/auth/logging, cấu hình Swagger với JWT, rate limiting.

### Middleware & Cấu hình toàn cục

| # | Task | Loại | Ghi chú kỹ thuật | File / Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GlobalExceptionMiddleware: catch mọi exception → ProblemDetails RFC 7807 | API | Không lộ stack trace prod | GlobalExceptionMiddleware.cs |
| 2 | JWT Authentication + Role Authorization middleware | API | Dùng built-in ASP.NET Core | Program.cs |
| 3 | Request/Response logging middleware: method, path, status, duration | API | Kết hợp Serilog | RequestLoggingMiddleware.cs |
| 4 | Rate limiting: Merchant API 1000 req/min, Public tracking 100 req/min | API | UseRateLimiter (.NET 7+) | Program.cs |
| 5 | Swagger: JWT Bearer security scheme, group by tag, XML comments | API | Xem /swagger UI | SwaggerConfig.cs |
| 6 | Correlation ID middleware: X-Correlation-ID trên mọi request/response | API | Tracing | CorrelationIdMiddleware.cs |

### Controllers — Merchant Portal

| # | Task | Loại | Ghi chú kỹ thuật | File / Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ParcelsController: POST tạo đơn, GET list (filter+page), GET/:tracking, DELETE cancel | API | /api/v1/parcels | ParcelsController.cs |
| 2 | ParcelsController: POST /bulk (CSV batch 500), GET/:tracking/label (PDF) | API | Background job bulk | ParcelsController.cs |
| 3 | PickupsController: POST đặt lịch pickup | API | /api/v1/pickups | PickupsController.cs |
| 4 | CodController: GET danh sách đối soát, GET chi tiết từng đợt | API | /api/v1/cod | CodController.cs |
| 5 | FeesController: GET /estimate tính phí ước tính trước khi tạo đơn | API | Không cần auth | FeesController.cs |

### Controllers — Hub Operations

| # | Task | Loại | Ghi chú kỹ thuật | File / Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | InboundController: POST scan nhận bưu kiện vào kho | API | Role: SORTER+ | InboundController.cs |
| 2 | BagsController: POST tạo túi, add parcel, seal, receive từ tuyến | API | Role: SORTER+ | BagsController.cs |
| 3 | AssignmentController: POST phân công shipper, POST scan xuất kho | API | Role: HUB_MANAGER+ | AssignmentController.cs |
| 4 | ReturnsController: POST scan nhận hàng hoàn | API | Role: SORTER+ | ReturnsController.cs |
| 5 | DashboardController: GET KPI realtime, GET sla-alert | API | Role: HUB_MANAGER+ | DashboardController.cs |

### Controllers — Shipper & Admin & Public

| # | Task | Loại | Ghi chú kỹ thuật | File / Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ShipperController: GET manifest, POST confirm-pickup, POST deliver/success, POST deliver/fail | API | Role: SHIPPER | ShipperController.cs |
| 2 | CodSubmitController: POST nộp COD về kho, GET stats cá nhân | API | Role: SHIPPER | CodSubmitController.cs |
| 3 | TrackingController: GET /tracking/:code (public, no auth, ẩn SĐT) | API | Cache 30s Redis | TrackingController.cs |
| 4 | AuthController: POST /auth/login, POST /auth/refresh | API | Public endpoint | AuthController.cs |
| 5 | AdminControllers: Users CRUD, Hubs CRUD, Merchants CRUD, Reports | API | Role: ADMIN | Admin/*.cs |
| 6 | MerchantAuthController: đăng nhập bằng api_key (X-Api-Key header) | API | Middleware riêng | MerchantAuthController.cs |
| 7 | ReportsController: báo cáo ngày/tuần/tháng, export Excel | API | Role: ADMIN, HUB_MANAGER | ReportsController.cs |
| 8 | Kiểm tra ma trận phân quyền: test tất cả role vs endpoint | Test | BRD Section 12 | AuthorizationTests.cs |

Phase 5 — Security & Cross-Cutting Concerns

Trạng thái: CHƯA BẮT ĐẦU    |    Hoàn thành: 0% (0/14)

Bảo mật toàn diện: JWT, API Key merchant, bảo vệ dữ liệu cá nhân, logging cấu trúc, audit trail không thể sửa.

### Authentication & Authorization

| # | Task | Loại | Ghi chú kỹ thuật | File / Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JWT config: secret key từ env var, issuer, audience — không hardcode | Infra | User Secrets dev | appsettings.json |
| 2 | Claims trong JWT: userId, role, hubId — validate đầy đủ | Infra | Custom claims | JwtService.cs |
| 3 | Refresh token: lưu hash trong DB, rotate khi dùng, revoke khi đăng xuất | DB | Bảng refresh_tokens | RefreshTokenRepository.cs |
| 4 | Policy-based authorization: CanScanInbound, CanDeliverParcel, CanManageMerchant | API | Custom policies | AuthorizationPolicies.cs |
| 5 | Merchant API key auth: middleware xác thực X-Api-Key header (hash compare) | API | Rate limit per key | ApiKeyMiddleware.cs |
| 6 | Shipper chỉ thấy bưu kiện được phân công cho mình (filter tại Repository) | DB | Ngăn data leak | ShipperAssignmentRepo.cs |

### Data Protection & Privacy

| # | Task | Loại | Ghi chú kỹ thuật | File / Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Public tracking: ẩn SĐT — chỉ hiển thị 3 số cuối (***xxx) | API | Trong response DTO | ParcelDto.cs |
| 2 | Merchant chỉ thấy dữ liệu của mình — mandatory Global Query Filter | DB | Tenant isolation | AppDbContext.cs |
| 3 | Password hash BCrypt với salt (không MD5/SHA1) | Infra | BCrypt.Net-Next | PasswordService.cs |
| 4 | API key merchant: hash trước khi lưu, hiển thị plain text chỉ 1 lần khi tạo | Infra | SHA-256 hash | MerchantService.cs |

### Logging, Audit & Monitoring

| # | Task | Loại | Ghi chú kỹ thuật | File / Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serilog cấu hình: structured JSON log, sink Console + File daily rolling | Infra | Serilog.Sinks.File | Program.cs |
| 2 | AuditLog interceptor: tự động ghi INSERT/UPDATE qua ISaveChangesInterceptor | DB | Capture before/after | AuditInterceptor.cs |
| 3 | TrackingLog MSSQL trigger/RLS: prevent UPDATE/DELETE | DB | QT-DB01 | Migration_Security.cs |
| 4 | Health check: GET /health — DB ping, disk space, external deps | API | Microsoft.Extensions.Diagnostics | HealthChecks.cs |

Phase 6 — Testing Toàn diện

Trạng thái: CHƯA BẮT ĐẦU    |    Hoàn thành: 0% (0/14)

Unit test cho business logic thuần túy và Integration test end-to-end toàn bộ luồng nghiệp vụ logistics.

### Unit Tests (LWMS.Tests)

| # | Task | Loại | Ghi chú kỹ thuật | File / Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ParcelStateMachine: test 18 trạng thái, transition hợp lệ và từ chối sai | Test | xUnit + FluentAssertions | ParcelStateMachineTests.cs |
| 2 | TrackingCodeGenerator: uniqueness, format đúng, thread-safe | Test | Parallel.For test | TrackingCodeGeneratorTests.cs |
| 3 | WeightCalculator: dimensional weight, edge cases zero/null | Test | Theory test cases | WeightCalculatorTests.cs |
| 4 | FeeCalculator: test tất cả service type + fee_payer combinations | Test | Mock FeeConfig | FeeCalculatorTests.cs |
| 5 | Command Handlers: mock repository, test business rules từng command | Test | Moq / NSubstitute | *CommandTests.cs |
| 6 | Validators: FluentValidation rules cho CreateParcel, Login, ScanInbound | Test | TestValidate() | *ValidatorTests.cs |

### Integration Tests

| # | Task | Loại | Ghi chú kỹ thuật | File / Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Migration chạy clean trên SQL Server LocalDB hoặc TestContainers | Test | EF Core migrate test | DatabaseTests.cs |
| 2 | Repository integration: CRUD thực trên DB, verify index, tenant filter | Test | TestContainers.MsSql | *RepositoryTests.cs |
| 3 | E2E flow: Tạo đơn → Inbound → Phân loại → Đóng túi → Giao → DELIVERED | Test | Toàn bộ state machine | E2EDeliveryTests.cs |
| 4 | COD flow: Tạo đơn COD → Giao → Thu tiền → Submit → Settle | Test | Verify amounts | CodFlowTests.cs |
| 5 | Return flow: Giao thất bại 3 lần → Auto ReturnOrder → Receive | Test | QT-P04 | ReturnFlowTests.cs |
| 6 | Concurrent scan test: 2 request cùng scan 1 bưu kiện → chỉ 1 thành công | Test | Race condition test | ConcurrencyTests.cs |
| 7 | Authorization test: Shipper không gọi được Admin/Hub API (403) | Test | Ma trận BRD Sect 12 | AuthorizationTests.cs |
| 8 | Rate limiting test: vượt giới hạn → 429 Too Many Requests | Test | API quota | RateLimitTests.cs |

Phase 7 — Performance & Production Readiness

Trạng thái: CHƯA BẮT ĐẦU    |    Hoàn thành: 0% (0/12)

Tối ưu hiệu năng, chuẩn bị môi trường production: caching, Docker, CI/CD, monitoring và kiểm tra tải.

### Performance Optimization

| # | Task | Loại | Ghi chú kỹ thuật | File / Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Redis cache cho GetParcelByTracking public (TTL 30s) — tra cứu nhiều nhất | Infra | IDistributedCache | TrackingCacheService.cs |
| 2 | Paging bắt buộc tất cả list API: max 100/page, cursor-based pagination | API | Không dùng offset lớn | PaginationHelper.cs |
| 3 | EF Core AsNoTracking() cho tất cả query read-only | DB | Giảm memory | *Repository.cs |
| 4 | Composite index bổ sung: (status, sla_date), (merchant_id, created_at) | DB | Xem EXPLAIN plan | Migration_Indexes.cs |
| 5 | Bulk import: SqlBulkCopy hoặc EF BulkExtensions cho POST /parcels/bulk | DB | 500 đơn/batch | BulkImportService.cs |
| 6 | Benchmark scan inbound: target < 500ms P95, > 200 scan/phút | Test | BenchmarkDotNet | ScanBenchmarks.cs |

### Production Readiness & DevOps

| # | Task | Loại | Ghi chú kỹ thuật | File / Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dockerfile cho LWMS.API, docker-compose với SQL Server | Infra | Multi-stage build | Dockerfile |
| 2 | Environment config: appsettings.Production.json, secrets qua env var | Infra | Không commit secret | appsettings.*.json |
| 3 | CI/CD pipeline: build → test → publish Docker image (GitHub Actions/Azure) | Infra | Lint + test gate | .github/workflows/*.yml |
| 4 | Database backup strategy: daily backup, test restore script | DB | Recovery time < 4h | backup.sh |
| 5 | Graceful shutdown: handle SIGTERM, drain requests trước khi tắt | API | IHostedService lifetime | Program.cs |
| 6 | Load test: 50 thiết bị scan đồng thời, 5x traffic spike (sale ngày 11/11) | Test | k6 hoặc NBomber | LoadTests/*.js |

# 3. NGHIỆP VỤ CHÍNH — VÒNG ĐỜI BƯU KIỆN

## 3.1 Trạng thái bưu kiện (18 trạng thái)

| Mã | Trạng thái | Ý nghĩa | Cập nhật bởi | Trạng thái tiếp theo hợp lệ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CR | CREATED | Đơn mới tạo, chưa có hàng thực | Merchant/System | LABEL_PRINTED, CANCELLED |
| LP | LABEL_PRINTED | Label đã in, chờ bưu kiện đến kho | System | PICKED_UP, DROPPED_OFF, CANCELLED |
| PU | PICKED_UP | Tài xế pickup đã lấy tại shop | Tài xế pickup | AT_ORIGIN_HUB |
| DO | DROPPED_OFF | Merchant tự mang đến bưu cục | Sorter | AT_ORIGIN_HUB |
| AOH | AT_ORIGIN_HUB | Đang ở kho gốc, chờ phân loại | Sorter | SORTED |
| SO | SORTED | Đã phân loại, chờ đóng túi | Sorter | IN_BAG |
| IB | IN_BAG | Đã vào túi khai thác | Sorter | IN_TRANSIT_HUB |
| ITH | IN_TRANSIT_HUB | Đang vận chuyển giữa các kho | Tài xế tuyến | AT_DEST_HUB |
| ADH | AT_DEST_HUB | Đến kho đích, chờ phân công shipper | Sorter | ASSIGNED_SHIPPER |
| AS | ASSIGNED_SHIPPER | Đã phân công shipper | System | OUT_FOR_DELIVERY |
| OFD | OUT_FOR_DELIVERY | Shipper đang giao hàng | Sorter (xuất kho) | DELIVERED, DELIVERY_FAILED |
| DL | DELIVERED | Giao thành công — Terminal | Shipper | (Kết thúc) |
| DF | DELIVERY_FAILED | Giao thất bại, chờ xử lý | Shipper | OUT_FOR_DELIVERY, RETURNING |
| RT | RETURNING | Đang hoàn về kho gốc | Shipper/Tài xế | RETURNED |
| RD | RETURNED | Về kho gốc, chờ merchant nhận — Terminal | Sorter | (Kết thúc) |
| CX | CANCELLED | Đơn hủy — Terminal | Merchant/Admin | (Kết thúc) |
| LO | LOST | Xác nhận thất lạc — Terminal | Admin | (Kết thúc) |
| DM | DAMAGED | Bưu kiện hỏng — Terminal | Sorter/Admin | (Kết thúc) |

## 3.2 Quy tắc nghiệp vụ quan trọng

QT-ST01: ParcelStateMachine phải validate transition theo whitelist. Mọi chuyển trạng thái ngoài danh sách → reject HTTP 422.

QT-ST02: Mỗi lần chuyển trạng thái phải ghi 1 bản ghi tracking_log bất biến với: from_status, to_status, timestamp, actor_id, actor_role, hub_id.

QT-ST03: DELIVERED và RETURNED là terminal state — không được phép chuyển sang bất kỳ trạng thái nào khác, kể cả Admin.

QT-P01: Mã tracking tự động theo format [HUB_CODE][YYYYMMDD][7 số sequence]. VD: HN01202506001234.

QT-P02: Merchant chỉ hủy đơn khi CREATED hoặc LABEL_PRINTED. Sau khi vào kho → không hủy được.

QT-P04: Tối đa 3 lần giao thất bại. Lần 3 hệ thống tự động tạo Return Order và thông báo merchant.

QT-DB01: tracking_logs là APPEND-ONLY. Tuyệt đối không UPDATE/DELETE. Cấu hình Row Level Security MSSQL.

QT-DB02: audit_logs là APPEND-ONLY giống tracking_logs. Không ai được DELETE kể cả Admin.

# 4. CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU — BẢNG CHÍNH

Tất cả bảng dùng UUID (Guid) làm PK, có created_at và updated_at (datetime2). MSSQL Server. EF Core 8 Code First.

## 4.1 Bảng parcels (Entity trung tâm — ~50 cột)

| Cột | Kiểu dữ liệu | Null | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| parcel_id | uniqueidentifier | NOT NULL | Primary Key — Gen bởi EF/App |
| tracking_code | nvarchar(30) | NOT NULL | UNIQUE. Format: HUB+DATE+SEQ |
| merchant_id | uniqueidentifier | NOT NULL | FK → merchants |
| service_type_id | uniqueidentifier | NOT NULL | FK → service_types |
| origin_hub_id | uniqueidentifier | NOT NULL | FK → hubs (kho gốc) |
| dest_hub_id | uniqueidentifier | NOT NULL | FK → hubs (kho đích) |
| current_hub_id | uniqueidentifier | NULL | FK → hubs (đang ở đây) |
| status | nvarchar(30) | NOT NULL | Enum ParcelStatus dạng string |
| sender_name / phone / address / province / district | nvarchar(*) | NOT NULL | Thông tin người gửi |
| receiver_name / phone / address / province / district | nvarchar(*) | NOT NULL | Thông tin người nhận |
| cod_amount | bigint | NOT NULL | 0 = không COD |
| weight_gram | int | NOT NULL | Cân thực tế tại kho (grams) |
| dimensional_weight_gram | int | NULL | L×W×H÷5000 (grams) |
| chargeable_weight_gram | int | NULL | MAX(actual, dimensional) |
| shipping_fee / insurance_fee / total_fee | bigint | NOT NULL | VND |
| fee_payer | nvarchar(10) | NOT NULL | SENDER hoặc RECEIVER |
| fail_count | smallint | NOT NULL | Default 0, max 3 |
| sla_date | date | NULL | Ngày cam kết giao |
| delivered_at / returned_at / inbound_at | datetime2 | NULL | Timestamps nghiệp vụ |

## 4.2 Quan hệ Entity chính

| Entity A | Quan hệ | Entity B | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Merchant | 1 — N | Parcel | Một merchant có nhiều bưu kiện |
| Hub | 1 — N | Parcel (origin/dest/current) | Kho gốc, đích và hiện tại |
| Parcel | 1 — N | TrackingLog | Lịch sử checkpoint bất biến |
| Bag | 1 — N | BagItem → Parcel | Túi chứa nhiều bưu kiện |
| Parcel | 1 — 1 | ShipperAssignment | Phân công shipper hiện tại |
| Parcel | 1 — 1 | CodRecord | Thu hộ tiền (nếu có COD) |
| Parcel | 1 — 1 | ReturnOrder | Đơn hoàn (nếu cần hoàn) |
| Merchant | 1 — N | CodSettlement | Đợt đối soát COD |
| Hub | 1 — N | Zone → Rack → ParcelLocation | Vị trí bưu kiện trong kho |

## 4.3 Index quan trọng cần tạo

| Bảng | Index | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| parcels | UNIQUE(tracking_code) | Lookup nhanh nhất |
| parcels | INDEX(merchant_id, status, created_at) | Filter theo merchant + trạng thái |
| parcels | INDEX(status, sla_date) | SLA alert dashboard |
| parcels | INDEX(current_hub_id, status) | Xem hàng tại kho |
| parcels | INDEX(receiver_phone) | Tìm kiếm CSKH |
| tracking_logs | INDEX(parcel_id, created_at) | Xem lịch sử bưu kiện |
| shipper_assignments | INDEX(shipper_id, status) | Manifest shipper |
| cod_records | INDEX(shipper_id, status) | Đối soát COD shipper |
| bags | INDEX(origin_hub_id, dest_hub_id, status) | Tìm túi theo tuyến |

# 5. THIẾT KẾ API — DANH SÁCH ENDPOINT

## 5.1 Nhóm Merchant Portal

| Method | Endpoint | Role | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/parcels | Merchant | Tạo đơn vận chuyển mới |
| POST | /api/v1/parcels/bulk | Merchant | Import nhiều đơn từ CSV (tối đa 500) |
| GET | /api/v1/parcels | Merchant | Danh sách đơn (filter status/date, paging) |
| GET | /api/v1/parcels/:tracking | Merchant / Public | Chi tiết đơn + tracking history |
| DELETE | /api/v1/parcels/:tracking | Merchant | Hủy đơn (chỉ khi CREATED/LABEL_PRINTED) |
| GET | /api/v1/parcels/:tracking/label | Merchant | Download label PDF |
| POST | /api/v1/pickups | Merchant | Đặt lịch pickup tại shop |
| GET | /api/v1/cod/settlements | Merchant | Lịch sử đối soát COD |
| GET | /api/v1/fees/estimate | Public | Ước tính phí vận chuyển |

## 5.2 Nhóm Hub Operations (Role: SORTER, HUB_MANAGER)

| Method | Endpoint | Role | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/hub/inbound/scan | SORTER+ | Scan nhận bưu kiện vào kho |
| POST | /api/v1/hub/bags | SORTER+ | Tạo túi khai thác mới cho tuyến |
| POST | /api/v1/hub/bags/:id/add | SORTER+ | Scan bưu kiện vào túi |
| POST | /api/v1/hub/bags/:id/seal | SORTER+ | Đóng túi + tạo manifest |
| POST | /api/v1/hub/bags/:id/receive | SORTER+ | Scan nhận túi từ tuyến về kho |
| POST | /api/v1/hub/outbound/assign | HUB_MANAGER+ | Phân công bưu kiện cho shipper |
| POST | /api/v1/hub/outbound/scan | SORTER+ | Scan xuất kho giao cho shipper |
| POST | /api/v1/hub/returns/receive | SORTER+ | Scan nhận hàng hoàn từ shipper |
| GET | /api/v1/hub/dashboard | HUB_MANAGER+ | KPI kho realtime |
| GET | /api/v1/hub/parcels/sla-alert | HUB_MANAGER+ | Bưu kiện sắp vi phạm SLA |

## 5.3 Nhóm Shipper Mobile & Public

| Method | Endpoint | Role | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/shipper/manifest | SHIPPER | Danh sách bưu kiện cần giao hôm nay |
| POST | /api/v1/shipper/confirm-pickup | SHIPPER | Scan xác nhận nhận hàng tại kho |
| POST | /api/v1/shipper/deliver/success | SHIPPER | Giao thành công + POD + COD + OTP |
| POST | /api/v1/shipper/deliver/fail | SHIPPER | Giao thất bại + lý do |
| POST | /api/v1/shipper/cod/submit | SHIPPER | Nộp COD về kho |
| GET | /api/v1/shipper/stats | SHIPPER | Thống kê cá nhân: tỷ lệ giao, COD chưa nộp |
| GET | /tracking/:tracking_code | Public | Tra cứu bưu kiện (ẩn SĐT đầy đủ) |
| POST | /api/v1/auth/login | Public | Đăng nhập nhân viên |
| POST | /api/v1/auth/refresh | Public | Gia hạn access token |

# 6. MA TRẬN PHÂN QUYỀN

| Chức năng | Admin | Hub Mgr | Sorter | Shipper | CSKH | Merchant | Public |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tạo đơn vận chuyển | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Hủy đơn | ✓ | - | - | - | ✓ (hạn chế) | ✓ (CR/LP) | - |
| Scan inbound / outbound | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Tạo/quản lý túi khai thác | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Phân công shipper | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| Cập nhật giao thành/thất bại | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - |
| Đối soát COD | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | Xem own | - |
| Xem dashboard kho | ✓ | ✓ | Hạn chế | - | - | - | - |
| Quản lý Merchant, User | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Đánh dấu LOST / DAMAGED | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Tracking lookup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (own) | ✓ (limited) |
| Báo cáo tổng hợp | ✓ | Kho mình | - | - | - | - | - |

# 7. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

| Nhóm | Yêu cầu | Chỉ tiêu đo lường |
| --- | --- | --- |
| Hiệu năng | Thời gian phản hồi API thông thường | < 500ms ở P95 |
| Hiệu năng | Scan inbound throughput mỗi thiết bị | > 200 scan/phút |
| Hiệu năng | Tracking lookup public | < 300ms (có cache) |
| Khả năng chịu tải | Scan đồng thời tại kho | 50 thiết bị không giật lag |
| Khả năng chịu tải | Spike ngày sale (11/11, Black Friday) | Chịu 5x traffic bình thường |
| Bảo mật | JWT token lifecycle | Access 1h, Refresh 7 ngày |
| Bảo mật | Rate limit merchant API | 1000 request/phút/merchant |
| Bảo mật | Audit coverage | 100% write actions có audit log |
| Độ tin cậy | Không mất dữ liệu khi lỗi | ACID transaction mọi state change |
| Độ tin cậy | Uptime | 99.5% (≤ 3.6h downtime/tháng) |
| Dữ liệu | Lưu trữ tracking log | Tối thiểu 2 năm |
| Dữ liệu | Lưu trữ audit log | Tối thiểu 1 năm |

# 8. PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Vai trò | Họ tên | Ngày duyệt | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- |
| Business Analyst |  |  |  |
| Product Owner |  |  |  |
| Tech Lead / Architect |  |  |  |
| Project Manager |  |  |  |

Tài liệu có giá trị sau khi được ký duyệt. Mọi thay đổi phải lập Change Request và ký duyệt lại.

Phiên bản 2.1 — Cập nhật: Thêm Roadmap 7 Phase, Checklist chi tiết với trạng thái hoàn thành, cấu trúc CSDL, API design và ma trận phân quyền đầy đủ.