# BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN LWMS

Giai đoạn: Phase 5 (Security) & Phase 6 (Testing)

Ngày lập: 24/04/2026

# PHASE 5: SECURITY & HARDENING

Mục tiêu chính: Xây dựng hệ thống bảo mật đa lớp và tối ưu hóa hạ tầng vận hành.

## 1. Bảo mật Xác thực (Authentication)

• Áp dụng BCrypt để băm mật khẩu người dùng.

• Triển khai Refresh Token Rotation: Tự động hủy và cấp mới token để ngăn chặn tấn công chiếm quyền điều khiển.

• Sử dụng User Secrets: Không lưu mã bí mật (Secret Key) trong code.

## 2. Phân quyền (Authorization)

• Hệ thống RBAC (Role-Based Access Control) cho phép kiểm soát quyền theo vai trò.

• Multi-tenancy: Sử dụng Global Query Filter đảm bảo Merchant A không thể xem đơn của Merchant B.

## 3. Logging & Monitoring

• Tích hợp Serilog với cấu hình ghi log có cấu trúc (JSON).

• Middleware Exception: Bắt mọi lỗi 500 và trả về định dạng chuẩn.

• Health Checks: Endpoint /health dùng cho việc giám sát tự động.

# PHASE 6: COMPREHENSIVE TESTING

Mục tiêu chính: Đảm bảo độ tin cậy của logic nghiệp vụ thông qua kiểm thử tự động.

## 1. Unit Testing (49 Tests)

• Parcel State Machine (45 tests): Kiểm tra tất cả 18 trạng thái vật lý.

• Validator Tests: Kiểm soát chặt chẽ dữ liệu đầu vào (SĐT, Cân nặng).

• Business Calculator: Kiểm tra phí vận chuyển và phí thu hộ COD.

## 2. Integration Testing Infrastructure

• CustomWebApplicationFactory: Tạo môi trường test API độc lập.

• TestAuthHandler: Cơ chế đăng nhập giả lập cho tester.

• Skeleton E2E: Đã chuẩn bị sẵn luồng kiểm thử luồng hàng đi thực tế.

# BẢNG TRẠNG THÁI HOÀN THÀNH

| Công việc | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Bảo mật Auth/JWT | Hoàn thành | Đã pass Security Audit |
| Cách ly dữ liệu (Multi-tenancy) | Hoàn thành | EF Global Filter OK |
| Unit Test (49 bản) | Hoàn thành | 100% Passed |
| Integration Test Setup | Hoàn thành | Hạ tầng đã sẵn sàng |